Informe Plan de Pruebas

SGP Pitagora

Sistema de Gestión Postventa

Asignatura: Taller Aplicado de Programación

Integrantes:

Sofía Hormazábal

Romina Hormazábal

Fabián Sanhueza

Fecha de entrega: 12/05/2026

Profesor: Arturo Vargas

Historial de revisiones

| Fecha | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 06/05/2026 | <1.0> | Creación inicial del documento y definición de objetivos. | Sofía Hormazábal |
| 10/05/2026 | <1.1> | Redactado pruebas funcionales, resultado de las pruebas y reporte de defectos. | Sofía Hormazábal |

1. Introducción	4

1.1 Resumen ejecutivo	4

1.2 Alcance de las pruebas	4

1.2.1 Elementos de pruebas	5

1.2.2 Pruebas Funcionales	5

1.2.3 Riesgos	6

1.2.4 Matriz de Riesgo	7

1.3 Tipos de pruebas	8

1.3.1 Pruebas Funcionales	8

1.3.2 Herramientas involucradas	8

1.3.3 Preparación del ambiente de pruebas	9

1.3.4 Diseño del ambiente de pruebas	10

2. Resultados de las pruebas	11

2.1 Reporte de defectos	12

# Introducción

El presente informe detalla el Plan de Pruebas integral para el SGP Pitagora. Este sistema ha sido diseñado para centralizar y optimizar la comunicación entre la constructora y sus clientes, permitiendo un seguimiento riguroso de las solicitudes de postventa.

El propósito fundamental de este plan de pruebas es establecer un marco de trabajo formal para verificar que todas las funcionalidades del software operen bajo los estándares de calidad exigidos por el cliente. A través de este proceso, se busca identificar desviaciones en el comportamiento esperado del sistema, mitigar riesgos técnicos y asegurar una experiencia de usuario fluida para el administrador de postventa.

## Resumen ejecutivo

El presente Plan de Pruebas contempla la validación integral de las áreas funcionales del SGP Pitagora, garantizando la fiabilidad técnica operativa y la correcta interacción entre las interfaces de usuario y el servidor. El proceso iniciará certificando la Autenticación y Control de Accesos, validando la seguridad perimetral, la recuperación de contraseñas y la segregación por roles.

Para sostener la arquitectura del sistema, se probará exhaustivamente la Gestión de Entidades y Parametrización, asegurando que la creación, edición y desactivación lógica de Empresas, Obras, Usuarios y Catálogos mantenga la integridad referencial de la base de datos sin afectar procesos históricos.

El núcleo operativo se evaluará mediante el Ciclo de Vida de Solicitudes, garantizando la correcta generación de requerimientos, la transición estricta de estados técnicos, la captura de la conformidad del cliente y la ejecución precisa de las tareas programadas para el cierre automático por inactividad.

Finalmente, la capacidad de auditoría y análisis del sistema se someterá a pruebas mediante el área de Trazabilidad, Reportes y Asistencia IA. Se certificará la captura inalterable de correos electrónicos vía IMAP, la exactitud matemática en la exportación de métricas (Excel/PDF) y la coherencia contextual del asistente virtual (chatbot) al procesar el lenguaje natural basándose en el historial de la base de datos. La ejecución exitosa de estas pruebas certificará que el sistema está preparado para su despliegue en un entorno real.

## Alcance de las pruebas

El alcance de este plan comprende la validación integral del SGP Pitagora, abarcando la verificación de sus capas de presentación (Frontend), lógica de negocio (Backend) y persistencia de datos (Base de Datos). Las pruebas certificarán que las áreas funcionales operen según los requisitos especificados para el flujo de postventa de la constructora.

Exclusiones: Quedan fuera del alcance de este plan las pruebas de estrés de concurrencia masiva (ajenas a la volumetría del contexto de postventa), la auditoría de seguridad de la infraestructura de los servidores externos de correo y la disponibilidad de la conexión a internet de los clientes finales.

### Elementos de pruebas

Los componentes específicos que serán sometidos a evaluación son:

- Interfaz de Usuario (Frontend): Aplicación web desarrollada en React, evaluando componentes de renderizado, ruteo protegido, validaciones de formularios y consumo de API REST.

- Servicios del Servidor (Backend): API RESTful desarrollada en Spring Boot (Java), evaluando controladores, lógica transaccional, repositorios (Spring Data JPA) y la ejecución de tareas programadas (@Scheduled) para el barrido de cierres automáticos.

- Mecanismos de Seguridad: Filtros de autenticación y autorización implementados con Spring Security y tokens JWT, incluyendo manejo de expiración.

- Base de Datos: Esquema relacional en PostgreSQL, evaluando restricciones de nulidad, unicidad e integridad referencial durante operaciones de borrado lógico (activo = false).

- Integraciones Externas: Conexión con el servidor de correos (IMAP para lectura y SMTP para envío de notificaciones) y conexión con la API del modelo de Inteligencia Artificial.

### Pruebas Funcionales

Las pruebas funcionales se ejecutarán mediante la técnica de Caja Negra, validando las entradas y salidas del sistema estructuradas en las siguientes áreas:

- Autenticación y Gestión de Usuarios

Validación de inicio de sesión, expiración de tokens JWT y control de acceso. Se verificará el CRUD de usuarios administrativos y clientes, asegurando que la validación de formato de RUT y unicidad de correo funcione, además de probar la reactivación automática de usuarios previamente desactivados lógicamente.

- Gestión de Empresas y Obras (Admin)

Comprobación del registro y vinculación de entidades jurídicas y proyectos inmobiliarios. La prueba crítica consistirá en aplicar la desactivación lógica a una Empresa u Obra y verificar que el sistema congele el ingreso de nuevas solicitudes, pero mantenga la visibilidad de los registros en curso para permitir su cierre técnico.

- Parametrización y Catálogos

Validación de la creación de Categorías y Subcategorías. Se evaluará el comportamiento en cascada; es decir, al desactivar una Categoría padre, sus dependencias deben quedar inhabilitadas para los formularios de cliente.

- Ciclo de Vida de Solicitudes de Postventa

Se probará el flujo transaccional end-to-end. Esto incluye la creación del requerimiento por el cliente (adjuntando evidencia) y la modificación administrativa respetando estrictamente el flujo de estados permitidos: PENDIENTE, EN PROCESO, NO APLICA, TERMINADO, APROBADO y RECHAZADO. Se validará la página de conformidad y el algoritmo temporal que cambia automáticamente el estado a APROBADO tras cuatro semanas de inactividad en estado TERMINADO.

- Trazabilidad, Reportes y Asistencia IA

Se simulará tráfico de correos para verificar la indexación automática en la ficha de trazabilidad mediante el ID de la solicitud. Se validará que el chatbot interactivo procese el contexto histórico correcto y entregue respuestas precisas en lenguaje natural. Finalmente, se constatará la correspondencia exacta entre los datos de la base de datos y los gráficos del dashboard, así como su integridad al exportarse a PDF/Excel.

### Riesgos

Durante la ejecución del plan, se pueden presentar factores técnicos que alteren los resultados esperados o bloqueen la continuidad operativa del SGP Pitagora:

- Sincronización de Tareas Programadas: Fallos en la ejecución de las tareas programadas de Spring Boot podrían evitar el cierre automático de las solicitudes tras las cuatro semanas reglamentarias.

- Latencia en Integraciones Externas: Tiempos de espera prolongados (timeouts) en la conexión IMAP/SMTP o respuestas lentas de la API de IA podrían generar cuellos de botella en la interfaz de usuario.

- Manejo de Estados JWT: Errores en la captura de la expiración del token en el frontend (componente AutoLogout) podrían permitir peticiones no autorizadas o dejar al usuario en interfaces "congeladas" sin redirección al login.

- Integridad por Borrado Lógico: Riesgo de que consultas JPQL mal estructuradas omitan la cláusula WHERE activo = true, mostrando entidades desactivadas en listas desplegables operativas. Identificar y mitigar estos riesgos en el código es fundamental para la estabilidad del sistema.

### Matriz de Riesgo

| N° Riesgo | Descripción | Gravedad | Acción |
| --- | --- | --- | --- |
| R01 | Fallo en cierre automático: No se actualizan automáticamente los estados de las solicitudes tras 4 semanas. | Crítica | Revisión de las tareas programadas en el servidor. |
| R02 | Visualización de datos inactivos: Se muestran entidades desactivadas en los formularios del sistema. | Crítica | Revisión de los filtros lógicos en las consultas de base de datos. |
| R03 | Inconsistencia de sesión: El usuario permanece navegando en el sistema con la sesión expirada. | Alta | Revisión del control de expiración de tokens en el frontend. |
| R04 | Fallo en notificaciones: No se envían ni registran los correos asociados a las solicitudes. | Alta | Revisión de los tiempos de conexión con el servidor de correos. |
| R05 | Caída del servicio IA: El chatbot no responde a las consultas del administrador. | Media | Revisión de la integración y disponibilidad de la API de IA. |
| R06 | Sobreescritura de datos: Dos usuarios modifican y guardan la misma solicitud al mismo tiempo. | Media | Revisión de las reglas de concurrencia y bloqueo de edición. |

## Tipos de pruebas

Para certificar la calidad y estabilidad del SGP Pitagora, la estrategia de validación se centrará primordialmente en Pruebas Funcionales de tipo "Caja Negra". Esto permite evaluar el comportamiento del sistema desde la perspectiva del usuario final y del administrador, interactuando con las interfaces (Frontend) y verificando las respuestas del servidor (Backend) sin necesidad de inspeccionar el código fuente interno durante la ejecución.

### Pruebas Funcionales

El testing funcional se realizará sobre las áreas funcionales previamente definidas, ejecutando los Casos de Prueba derivados de los Casos de Uso del sistema. Su finalidad es comprobar que el ciclo de vida de la postventa, la autenticación y la gestión de entidades operen según las reglas de negocio establecidas por la constructora.

- Objetivo de la prueba: Garantizar que la navegación y operación a través de los casos de prueba refleje apropiadamente las reglas del negocio. Esto incluye validar las transiciones de estado de las solicitudes, el funcionamiento de los roles, y la correcta captura y procesamiento de datos.

- Técnica a utilizar: Ejecutar cada flujo y funcionalidad usando tanto datos válidos como datos inválidos para comprobar lo siguiente:

  - Que los resultados esperados ocurren cuando se utilizan datos válidos.

  - Que el sistema arroja los mensajes de error apropiados y bloquea la acción cuando se utilizan datos inválidos.

- Criterio de validación:

  - El 100% de los casos de prueba de prioridad "Alta" y "Crítica" se ejecutaron sin errores bloqueantes.

  - Todos los defectos identificados han sido registrados, categorizados según su severidad y asignados para su corrección.

### Herramientas involucradas

Para llevar a cabo las pruebas en las distintas capas del sistema (Frontend, Backend y Base de Datos), se utilizarán las siguientes herramientas de software:

| Herramienta | Uso / Propósito |
| --- | --- |
| Google Chrome (DevTools) | Navegador principal para pruebas de Interfaz de Usuario, validación de responsividad y monitoreo del Local Storage (Tokens JWT). |
| Swagger UI (OpenAPI) | Interfaz de documentación y pruebas directas hacia la API REST de Spring Boot. Permite validar respuestas HTTP, payloads JSON y la seguridad de los endpoints independientemente del frontend. |
| Supabase (Capa Gratis) | Plataforma Backend-as-a-Service (BaaS) utilizada exclusivamente para el alojamiento en la nube de la base de datos relacional PostgreSQL, permitiendo validar la persistencia y el borrado lógico. |
| Cuentas de Correo (Outlook / Gmail) | Casillas de correo electrónico reales utilizadas para verificar el envío de notificaciones automatizadas (SMTP) y la lectura de respuestas (IMAP) sin afectar a clientes de producción. |

### Preparación del ambiente de pruebas

Para asegurar que las pruebas no afecten datos de producción y se ejecuten en un entorno controlado, se configurará un ambiente de Staging o entorno local de desarrollo con las siguientes características:

- Capa de Presentación: La aplicación web (React) se ejecutará en un entorno local conectado a la API.

- Capa de Servicios: El servidor Backend (Spring Boot) estará en ejecución local. Las validaciones de los endpoints se apoyarán en la interfaz de Swagger autogenerada en el puerto de desarrollo.

- Persistencia en la Nube: Se utilizará el proyecto instanciado en la capa gratuita de Supabase (PostgreSQL), poblado con datos "semilla" (obras, empresas, categorías de prueba y usuarios preconfigurados) aislados de cualquier operación real.

- Integraciones: Se inyectarán credenciales temporales de la API de Inteligencia Artificial y las credenciales de las cuentas de Outlook/Gmail para probar el flujo de mensajería bidireccional.

### Diseño del ambiente de pruebas

La arquitectura de pruebas replica el entorno de producción para asegurar la fidelidad de los resultados. A continuación, se detallan los componentes técnicos requeridos para las estaciones y servidores de prueba.

| ITEM | DESCRIPCIÓN | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- |
| HARDWARE |  |  |
| Estación de Pruebas (Tester/Admin) |  |  |
| Procesador | Intel Core i5 |  |
| Memoria RAM | 8 GB | Necesario para correr el navegador, DB Client y Postman simultáneamente. |
| Espacio en Disco | 256 GB SSD |  |
| Tarjeta de red / Conexión | Ethernet | Conexión estable a internet requerida para APIs externas. |
| Servidores |  |  |
| Backend (API Sping Boot) | Servidor Local / Contenedor Docker |  |
| Base de datos | PostgreSQL |  |
| SOFTWARE |  |  |
| Estación de Pruebas (Cliente) |  |  |
| Sistema Operativo | Windows 10 |  |
| Navegadores (Testing) | Google Chrome, Mozilla Firefox | Últimas versiones estables. |
| Herramienta de Testing API | Swagger | Para inyección directa de JSON. |
| Gestor de Base de Datos | Supabase |  |

# Resultados de las pruebas

Durante la ejecución de las pruebas, habiendo seleccionado la metodología de pruebas de caja negra, se documentó el comportamiento del SGP Pitagora frente a las interacciones simuladas. A continuación, se muestra el registro detallado de los resultados obtenidos en los Casos de Prueba más críticos del sistema:

| CP_06 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Paso | Propósito | Condiciones | Resultado esperado | Resultado obtenido | Observaciones |
| 1 | Crear un nuevo usuario en el sistema. | Administrador logueado. Ingresar RUT válido, correo no registrado y seleccionar rol. | El sistema encripta la contraseña, guarda el usuario en PostgreSQL y lo deja habilitado para ingresar. | Se logró registrar el usuario correctamente en la base de datos y el acceso posterior fue exitoso. | El sistema valida correctamente mediante Regex si el formato del correo es incorrecto antes de enviar la petición al Backend. |

| CP_15 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Paso | Propósito | Condiciones | Resultado esperado | Resultado obtenido | Observaciones |
| 2 | Desactivar una Obra (Eliminación Lógica). | Obra en estado activo: true y con solicitudes vinculadas en curso. | El sistema cambia el estado a activo: false. La obra desaparece del formulario cliente, pero el Admin aún puede gestionar sus solicitudes pendientes. | Se actualizó el estado a false. Sin embargo, durante el primer ciclo se detectó que la obra seguía apareciendo en el cliente. | Se levantó un defecto (Ver ID 001 en Reporte de Defectos). Tras la corrección, el borrado lógico funcionó según lo esperado. |

| CP_20 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Paso | Propósito | Condiciones | Resultado esperado | Resultado obtenido | Observaciones |
| 3 | Registro de Solicitud de Postventa por parte del Cliente. | Cliente selecciona Categoría, Subcategoría, ingresa descripción y adjunta evidencia fotográfica (PNG/JPG). | El sistema genera un ID único, guarda la solicitud en estado PENDIENTE y almacena la imagen correctamente. | La solicitud se generó exitosamente con su ID correspondiente y en estado PENDIENTE. | Se probó adjuntar archivos pesados (+5MB), lo que arrojó un error en el servidor. Se levantó el defecto ID 002. |

| CP_23 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Paso | Propósito | Condiciones | Resultado esperado | Resultado obtenido | Observaciones |
| 4 | Cierre automático de solicitud por inactividad. | Solicitud en estado TERMINADO superando las 4 semanas sin respuesta del cliente. | El sistema, mediante la tarea @Scheduled, detecta el plazo y cambia automáticamente el estado a APROBADO. | El sistema ejecutó el barrido correctamente y transicionó el estado sin intervención humana. | Para probar esto en desarrollo, se modificó temporalmente el cron job para que actuara en 4 minutos en lugar de 4 semanas. |

| CP_26 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Paso | Propósito | Condiciones | Resultado esperado | Resultado obtenido | Observaciones |
| 5 | Consulta al asistente de Inteligencia Artificial. | Existencia de una solicitud con correos archivados en la ficha de trazabilidad. | El Chatbot procesa el contexto histórico y retorna un resumen coherente del caso. | La IA respondió correctamente a consultas en lenguaje natural. | El tiempo de respuesta de la API externa fue de aproximadamente 3 segundos, lo cual es aceptable para la funcionalidad. |

## 2.1 Reporte de defectos

Al ejecutar las pruebas señaladas anteriormente, nos encontramos con los siguientes defectos durante el primer ciclo de ejecución.

| ID | ID Caso Prueba | Nº Ciclo | Fecha | Módulo | Descripción Detallada | Tipo | Severidad | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001 | 15 | 1 | 09/05 | Admin (Obras) | Al eliminar una obra (pasarla a activo: false), esta seguía apareciendo en el menú desplegable del formulario del Cliente. | Función | Alta | OK |
| 002 | 20 | 1 | 09/05 | Cliente (Formulario) | Al intentar subir una evidencia fotográfica de más de 5MB, la API de Spring Boot retornaba un error 500 (Internal Server Error) y se caía la petición. | Rendimiento | Media | OK |
| 003 | 2 | 1 | 09/05 | Seguridad (Login) | Cuando el token JWT expira, la pantalla se queda congelada si el usuario intenta hacer clic en un botón, sin redirigir al Login. | Seguridad | Alta | OK |
| 004 | 4 | 1 | 10/05 | Trazabilidad | El sistema estaba duplicando el registro de correos archivados si el cliente respondía dos veces muy rápido al mismo hilo de conversación. | Función | Alta | OK |