| ## ¦ GUÍA 1: ## Registro de antecedentes de proyecto |  |  |
| --- | --- | --- |
| ## Sigla | ## Asignatura | ## Experiencia de Aprendizaje |
| ## TPY 1101 | ## Taller Aplicado de Programación | Determinación y planificación de proyecto |
| ## Tiempo | ## Modalidad de Trabajo | ## Indicadores de logro |
| ## 3 semanas | ## Equipos de 3 integrantes | ## IL 1.1 , 1.2, 1.3, 1.4 y 1.5 |

Antecedentes generales

## Esta guía tiene como propósito registrar todos los antecedentes del proyecto a realizar durante el presente semestre.

Requerimientos para esta actividad

## Para el desarrollo de esta actividad los/las estudiantes deberán formar equipos de 3 integrantes, de acuerdo con lo determinado por el/la docente a cargo de la asignatura.

| Actividad |  |
| --- | --- |

Esta actividad tiene como propósito recopilar y organizar información esencial para el proyecto a realizar.

Principalmente, se tendrá que completar los datos que permitan identificar los roles de los integrantes del equipo, la problemática a solucionar, la metodología a implementar, las tecnologías y/o herramientas que utilizaran para el desarrollo de la solución propuesta por el proyecto, las evidencias a construir que respaldaran el trabajo a realizar, la planificación de las tareas a realizar por cada integrante del equipo de trabajo, entre otros antecedentes que apoyen el desarrollo y evidencie los conocimientos adquiridos durante el periodo de formación.

1. Antecedentes Personales

Ingresar la información solicitada de cada integrante del grupo de trabajo

|  | Integrante 1 | Integrante 2 | Integrante 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Rut | 21.325.502-9 | 20.120.241-8 | 19.182.911-5 |
| Nombres | Sofía Antonia | Romina Daniela | Fabián Guillermo |
| Apellidos | Hormazábal Urzúa | Hormazábal Urzúa | Sanhueza Ortiz |
| Roles | DBA/Analista Funcional | QA/Testing/Backend | Frontend/Arquitectura/ Líder de Proyecto |

2. Descripción Proyecto

En la descripción debes señalar brevemente el nombre, descripción, objetivos y alcance del proyecto

| Tema | SGP Pitagora |
| --- | --- |
| Descripción | El proyecto consiste en el desarrollo de una plataforma web integral diseñada para centralizar y automatizar la gestión de postventa de la Constructora Pitagora. La solución reemplaza el uso de canales informales (WhatsApp, correos personales y llamadas) por un ecosistema digital robusto que permite el ingreso, seguimiento y cierre de requerimientos técnicos asociados a garantías de construcción. Como valor diferenciador, integra Inteligencia Artificial para búsquedas inteligentes y un sistema de firma digital para formalizar la conformidad del cliente. |
| Problemática detectada | La problemática detectada en la Constructora Pitagora se centra en la ausencia de trazabilidad y la dispersión de la información en su flujo de postventa. |
| Solución esperada | El desarrollo e implementación del SGP (Sistema de Gestión Postventa) Pitagora, una plataforma web integral y centralizada diseñada para estandarizar y automatizar el proceso de postventa de la constructora. |
| Objetivos generales | Desarrollar una plataforma web robusta y escalable para la automatización de la postventa de la Constructora Pitagora, llamado SGP Pitagora, que permita centralizar la gestión de solicitudes, asegurar la trazabilidad total de los tickets e integrar Inteligencia Artificial básica para optimizar el análisis de datos y la experiencia del cliente. |
| Objetivos específicos | - Implementar una plataforma de gestión centralizada que permita el ingreso de solicitudes mediante formularios estandarizados y seguimiento automático de estados (En proceso, No aplica, Terminado, Aprobado), eliminando la dependencia de canales informales. - Implementar un módulo de análisis que combine métodos tradicionales para el cálculo cuantitativo de métricas a través de un dashboard visual, junto con la integración de Inteligencia Artificial para el procesamiento cualitativo de datos, permitiendo resumir el historial de cada solicitud y agilizar la revisión técnica. - Optimizar el proceso de respaldo técnico y legal mediante la implementación de un repositorio digital centralizado que permita el almacenamiento de evidencias fotográficas y documentos de cada visita, asegurando un registro inalterable de fechas y horas para garantizar la trazabilidad ante eventuales conflictos legales. |
| Alcance del proyecto | El alcance de este proyecto se centra exclusivamente en el diseño, desarrollo e implementación de una plataforma web responsive orientada a la atención al cliente y gestión de postventa para la Constructora Pitagora. El sistema abarcará desde el ingreso de la solicitud de postventa (solicitud), ya sea autogestionada por el cliente a través de la plataforma o ingresada por el administrador, hasta su resolución, cierre y firma digital. La plataforma no contará con una aplicación móvil, ni se encargará del inventario ni de la asignación del personal para cada caso. |

3. Contexto del proyecto

Especificar los antecedentes y motivación para el desarrollo del proyecto, publico objetivo, estado del arte, origen de la problemática y descripción del problema resolver.

#### Antecedentes y Motivación La Constructora Pitagora es una empresa dedicada a la edificación que, por normativa legal en Chile, debe responder por garantías de construcción en plazos de 3, 5 y 10 años. El área de postventa, liderada por Francisco Castillo, es la encargada de gestionar los requerimientos de los clientes una vez entregada la obra. La motivación para este proyecto nace de la necesidad de modernizar un proceso que actualmente es "artesanal" y 100% manual. La empresa busca transitar hacia una transformación digital que no solo mejore la eficiencia operativa, sino que también actúe como un escudo legal y una herramienta de fidelización para sus clientes estratégicos. Público Objetivo El sistema está diseñado para dos perfiles de usuario principales: - Clientes Institucionales/Finales: Usuarios que habitan o administran las obras entregadas y necesitan reportar fallas de manera sencilla y recibir actualizaciones de sus casos. - Administradores (Personal de Pitagora): Equipo técnico y administrativo encargado de gestionar las solicitudes, asignar prioridades, supervisar las reparaciones en terreno y emitir reportes de gestión. #### Estado del Arte En el mercado actual, existen soluciones genéricas como los ERP corporativos o softwares de gestión de activos (CMMS). Sin embargo, la investigación de mercado realizada para este proyecto revela que estas herramientas suelen presentar una sobre ingeniería (exceso de funciones no utilizadas), altos costos de licenciamiento y una curva de aprendizaje elevada para el personal de obra. El SGP Pitagora se posiciona como una solución de propósito específico, simple y robusta, que integra Inteligencia Artificial para búsquedas inteligentes, un factor diferenciador frente a las prácticas manuales dominantes en el rubro. #### Origen de la Problemática El problema tiene su origen en la dispersión de los canales de comunicación. Actualmente, las solicitudes ingresan de forma caótica a través de WhatsApp, llamadas telefónicas y correos electrónicos personales. Al no existir un punto único de entrada, la información se fragmenta, lo que impide llevar un registro histórico confiable y auditable del ciclo de vida de una falla. #### Descripción del Problema a Resolver El núcleo del problema es la ausencia de trazabilidad y el riesgo legal. La falta de una plataforma centralizada genera: - Pérdida de información: Solicitudes que se olvidan o no se registran. - Ineficiencia en la priorización: Incapacidad de distinguir rápidamente entre una emergencia técnica y un detalle estético. - Vulnerabilidad Jurídica: Los cierres de casos se realizan "de palabra", dejando a la constructora sin evidencias firmadas que respalden que la reparación fue ejecutada y recibida conforme, lo que pone en riesgo la liberación de las boletas de garantía bancaria.

4. Metodología

Describir la metodología a utilizar para el desarrollo del proyecto y justificar su uso.

Descripción Metodología

Para el desarrollo del SGP Pitagora, se ha seleccionado una metodología híbrida. Esta combina el modelo predictivo (Cascada) para las fases de planificación y diseño, con el marco de trabajo ágil (Scrum) para la etapa de construcción y desarrollo. La elección de un enfoque híbrido responde directamente a la dimensión de los requerimientos y a la naturaleza del negocio del cliente. - Necesidad predictiva (cumplimiento legal): La Constructora Pitagora opera bajo normativas estrictas de plazos legales y garantías bancarias. Esto exige que el levantamiento de requerimientos y el diseño de la arquitectura sean rigurosos y no sufran cambios drásticos al inicio (enfoque Cascada). - Flexibilidad en la construcción: Durante la codificación, Scrum permite entregas iterativas e incrementales (Sprints), asegurando que los módulos funcionales (como el motor de IA o la firma digital) se validen y ajusten rápidamente según el feedback del cliente. El ciclo de vida del desarrollo de software se estructura en tres fases secuenciales que integran esta visión híbrida: - Fase 1: Análisis y Diseño - Objetivo: Definir el "qué" y el "cómo" a nivel arquitectónico y documental. - Actividades: Entrevistas de levantamiento de requerimientos con el cliente, definición del alcance, exclusiones y restricciones. Diseño de la base de datos, diagramas de arquitectura, selección del stack tecnológico y creación de mockups de la interfaz gráfica. - Hito de cierre: Firma del acta de constitución y aprobación del documento de requerimientos y diseño por parte del cliente y la contraparte académica. - Fase 2: Construcción y Desarrollo - Objetivo: Desarrollar el software de manera iterativa e incremental basándose en la arquitectura aprobada, integrando los módulos funcionales definidos en el alcance. - Actividades: El trabajo se divide en Sprints, priorizando desde la estructura base hasta el valor agregado: - Sprint 1: - Módulo Login: Autenticación para administradores y clientes, y recuperación de contraseña. - Módulo Admin: Creación de cuentas de cliente por parte del administrador y listado de proyectos con filtros iniciales. - Sprint 2 (Captura e Interacción del Cliente): - Módulo Formulario: Formulario único de ingreso, generación de ID automático, timestamp y subida de evidencia fotográfica a la nube. - Módulo Cliente: Interfaz para revisión de tickets abiertos, adición de observaciones y sección de satisfacción (clasificación por estrellas y comentarios). - Sprint 3 (Gestión Administrativa y Notificaciones): - Módulo Admin (Parte 2): Dashboard de gestión, edición de estados y acceso al detalle de evidencia técnica. - Módulo Notificaciones: Lógica de correos automáticos por cambio de estado, solicitud de firma de cierre y recordatorios de firma pendiente. - Sprint 4 (Analítica e Inteligencia Artificial): - Módulo Reportes e Indicadores: Generación de métricas (tiempo de respuesta, casos abiertos vs. cerrados) y exportación a Excel/PDF. - Módulo IA: Integración de asistente inteligente para la síntesis de historiales de comunicación y apoyo en la generación de informes técnicos. - Hito de cierre: Entrega de la plataforma funcional con todos los módulos integrados operando en el entorno de pruebas, lista para la validación del cliente. - Fase 3: Pruebas, Transición y Cierre - Objetivo: Asegurar la calidad del producto final y transferir la operatividad al cliente. - Actividades: Ejecución de pruebas integrales y de usabilidad (QA). Corrección de bugs detectados durante la marcha blanca. Redacción de los manuales de usuario (Administrador y Cliente) y configuración de los contenedores Docker para la eventual migración del cliente a su entorno de producción (PaaS). - Hito de cierre: Aceptación final del software por parte de Francisco Castillo y defensa técnica del proyecto. Funciones, Tareas y Responsabilidades del Equipo La organización interna definida y las responsabilidades se distribuyen de la siguiente manera: - Sofía Hormazábal: DBA/QA & Datos. Modelamiento y administración de la base de datos PostgreSQL, ejecución de pruebas y de usabilidad. - Romina Hormazábal: Arquitecta/Backend. Diseño de la arquitectura del sistema, desarrollo de la API REST con Spring Boot, implementación de seguridad (JWT) y lógica de negocio. - Fabián Sanhueza: Líder de Proyecto / Frontend. Gestión del cronograma (Carta Gantt), diseño de la interfaz de usuario (Mockups), desarrollo del Dashboard, integración de IA, y coordinación con el cliente.

5. Descripción técnica de la solución

Describir los detalles técnicos del producto a desarrollar

Especificaciones técnicas de la solución a desarrollar

Infraestructura a utilizar: La infraestructura del SGP Pitagora se define como una arquitectura moderna, agnóstica a la nube y basada en la contenedorización. Arquitectura de software: La arquitectura del software SGP Pitagora se define como una Arquitectura Monolítica Modular diseñada para ser escalable, segura y portable. Lenguajes de programación: #### Backend - Java (JDK 17): Es el lenguaje principal para el desarrollo del servidor. Se eligió por su robustez, tipado fuerte y alta seguridad, lo cual es crítico para el manejo de datos legales y de construcción. - Framework Spring Boot (v3.x): Utilizado para agilizar el desarrollo de la API REST, aprovechando su ecosistema para la seguridad y la conexión con la base de datos. - Google AI Java SDK: SDK: Integración de servicios de Inteligencia Artificial Generativa mediante el kit de desarrollo oficial, permitiendo el procesamiento de lenguaje natural (NLP) de manera nativa y segura en el servidor. #### Frontend - JavaScript (ES6+): Lenguaje base para la programación de la lógica en el navegador. - Biblioteca React: Se utilizará para construir una Single Page Application (SPA). Esta elección permite que la interfaz sea rápida y responsive, facilitando su uso en terreno mediante dispositivos móviles. #### Base de Datos - SQL (PostgreSQL): El lenguaje de consultas estructuradas se empleará para interactuar con la base de datos relacional PostgreSQL, garantizando la integridad de los registros de trazabilidad. #### Otros lenguajes de configuración y orquestación - HTML5 y CSS3: Para la estructura y el diseño visual de la plataforma, asegurando el cumplimiento del manual de marca de la constructora. - YAML / Dockerfile: Para la configuración de los contenedores Docker, permitiendo que toda la solución sea portable y fácil de desplegar. Framework, dependencias y/o librerías a utilizar: ### Frameworks y librerías principales - Spring Boot (v3.x): Framework principal del backend que permite crear aplicaciones autónomas de grado de producción. Se utiliza para gestionar la inversión de control (IoC), la configuración automática y el servidor embebido (Tomcat). - React (v18.x): Biblioteca de JavaScript para construir la interfaz de usuario basada en componentes, permitiendo una navegación fluida y una gestión eficiente del estado en el cliente. ### Dependencias del Backend (Spring Boot Starter) Para el funcionamiento de la API, se integrarán las siguientes dependencias mediante Maven: - Spring Web: Para la creación de los endpoints RESTful que comunicarán el frontend con el servidor. - Spring Security: Framework de seguridad encargado de la protección de las rutas, gestión de sesiones y prevención de ataques (CORS, CSRF). - Spring Data JPA: Para facilitar la interacción con la base de datos PostgreSQL mediante el mapeo de objetos Java (Hibernate). - Google Generative AI SDK (Vertex AI): Dependencia crítica para la conexión con los modelos de lenguaje de Google Gemini. Permitirá automatizar la categorización de hallazgos y realizar análisis inteligentes de las solicitudes. - jjwt (Java JWT): Librería para la generación y validación de los JSON Web Tokens necesarios para la autenticación sin estado. - Lombok: Para reducir el código repetitivo (boilerplate) en las entidades y DTOs (como Getters, Setters y Constructores). - PostgreSQL Driver: Conector necesario para que la aplicación se comunique con el motor de base de datos. ### Librerías del Frontend (React Ecosystem) - Axios: Cliente HTTP para realizar las peticiones a la API de Spring Boot de forma sencilla y manejar interceptores de seguridad. - React Router Dom: Para la gestión de rutas y navegación dentro de la aplicación (vistas de Login, Dashboard, Solicitudes). - React Hook Form: Librería para gestionar la validación y el envío de los formularios de ingreso de solicitudes. - Lucide React / Material UI: Conjunto de iconos y componentes visuales pre-diseñados para asegurar una interfaz profesional y moderna. - TanStack Query (React Query): Para la gestión de caché y optimización de las cargas de datos desde el servidor. ### Herramientas de desarrollo y soporte - Docker & Docker Compose: Para la contenedorización de la base de datos, el backend y el frontend. - Swagger: Para el testeo y documentación de los endpoints de la API. - Git: Para el control de versiones y trabajo colaborativo del equipo. Base de datos: SQL (PostgreSQL): El lenguaje de consultas estructuradas se empleará para interactuar con la base de datos relacional PostgreSQL, garantizando la integridad de los registros de trazabilidad. Repositorio: https://github.com/Sofi316/SGP-Pitagora.git Otros:

6. Plan de Trabajo

Define la planificación de tu Proyecto de a las evidencias a realizar durante el semestre.

| Nro. | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Diagnóstico y construcción | Definición de objetivos, alcance y formalización del equipo. | Documentación interna, Acta de constitución. | 2 semanas | Fabián Sanhueza | Hito inicial para alinear expectativas con el cliente. |
| 2 | Levantamiento de Requerimientos | Identificación de necesidades funcionales (Solicitudes, IA) y no funcionales. | Entrevistas, Matriz de requerimientos. | 2 semanas | Romina Hormazábal | Crítico para el diseño de la base de datos. |
| 3 | Diseño de Arquitectura y DB | Modelamiento de PostgreSQL y definición de la estructura Spring Boot. | Data Modeler | 2 semanas | Sofía Hormazábal | Debe asegurar la integridad para fines legales. |
| 4 | Diseño de Interfaz (UX/UI) | Creación de Mockups y flujo de navegación para web responsive. | Canva | 2 semanas | Fabián Sanhueza | Foco en usabilidad para personal de obra. |
| 5 | Desarrollo Base y Seguridad | Configuración de Docker, Spring Security y autenticación JWT. | Java 17, Spring Boot, Docker. | 2 semanas | Romina Hormazábal | Base necesaria para el manejo de datos sensibles. |
| 6 | Desarrollo Módulo de solicitudes | Creación de formularios de ingreso y carga de evidencias fotográficas. | React, API REST, PostgreSQL. | 3 semanas | Fabián Sanhueza | Funcionalidad núcleo del sistema. |
| 7 | Integración API Gemini | Implementación del motor de búsquedas inteligentes | AI, Modelos NLP. | 2 semanas | Sofía Hormazábal | Requiere pruebas de precisión en lenguaje técnico. |
| 8 | Módulo de Firma Digital | Implementación de captura de firma para conformidad del cliente. | Librerías de firma digital. | 1 semana | Romina Hormazábal | Esencial para el respaldo legal de la empresa. |
| 9 | Pruebas y QA | Testeo unitario, de integración y validación de flujos con el cliente. | JUnit, Swagger. | 2 semanas | Sofía Hormazábal | Asegurar que no existan errores en reportes críticos. |
| 10 | Cierre y Documentación | Elaboración del manual de usuario y preparación de la defensa. | Repositorio Git. | 1 semana | Todo el equipo | Preparación final de la entrega académica |

7. Evidencias

Declarar las evidencias a diseñar para el proyecto. Estas evidencias deben ser acordadas con el docente, dependiendo de la dimensión del proyecto. Todas las evidencias deben estar en formato .pdf, .xls, .xlsx, .doc o .docx, según corresponda y deben ser legibles para el docente.

| Nro. | Nombre de evidencia | Descripción | Link para acceder (repositorio) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Actas de reuniones | Documentos que contienen el resumen de las reuniones con el cliente |  |
| 2 | Constitución de Proyecto Pitagora | Documento que posee el propósito, conceptualización de la solución, valor agregado, matriz de los atributos de calidad, objetivo medibles y stakeholders claves del proyecto |  |
| 3 | Carta Gantt Pitagora | Carga Gantt que contiene las tareas y su duración dentro del proyecto |  |
| 4 | Matriz RACI | Matriz RACI del proyecto con los responsables y responsable de las tareas |  |
| 5 | Metodología y ciclo de vida | Documento que posee las metodologías y ciclos de vida del proyecto Pitagora |  |
| 6 | Informe Consolidado | Informe que contiene la mayor concentración de elementos claves del proyecto |  |
| 7 | Diagrama de Ishikawa | Diagrama que identifica las causas raíces de un problema específico |  |
| 8 | Informe Caso Pitagora | Informe que contiene el diagnóstico del cliente, su problema principal y sus causas y efectos |  |
| 9 | Matriz de Requerimientos | Matriz que contiene los requerimientos funcionales y no funcionales del proyecto |  |
| 10 | Investigación de mercado | Informe que contiene el estado del arte y la tabla de homologación del proyecto |  |
| 11 | Declaración de alcance | Informe que contiene los límites del proyecto, los entregables funcionales, las exclusiones, supuestos y restricciones |  |
| 12 | Definición del proyecto | Informe que contiene la situación inicial del cliente, el objetivo principal y los objetivos específicos. |  |
| 13 | Casos de uso | Documento que contiene detalladamente los casos de uso del proyecto |  |
| 14 | Diagramas de actividades | Diagramas que representan de manera visual el procedimiento de un caso de uso |  |
| 15 | Diagrama de arquitectura | Diagrama que representa de manera visual la estructura y componentes del proyecto |  |
| 16 | Diagrama de casos de uso | Diagrama que muestra de manera general la interacción de los usuarios con el sistema |  |
| 17 | Definición y factibilidad tecnológica | Informe que contiene la definición tecnológica, la justificación de servicios cloud y los análisis de factibilidad |  |
| 18 | Modelo Lógico | Representación estructurada de la base de datos del proyecto |  |
| 19 | Script poblado de prueba SGP-Pitagora | Archivo de texto que contiene las instrucciones SQL para el poblado de tablas para las pruebas del proyecto |  |
| 20 | Script creación de tablas SGP-Pitagora | Archivo de texto que contiene las instrucciones SQL para la creación de tablas |  |
| 21 | Diccionario de Datos | Archivo Excel que contiene los atributos de la base de datos y su descripción |  |
| 22 | Estado de Avance Casos de Uso SGP Pitagora | Archivo Excel que muestra los avances semana a semana de los casos de uso |  |
| 23 | Mockupus Pitagora | Representación visual de cómo se verían los módulos a trabajar del proyecto |  |
| 24 | SGP Pitagora | Presentación de Power Point de la primera defensa del proyecto |  |
| 25 | Casos de Prueba | Documento Excel que contiene el registro con imágenes de las pruebas realizadas a los casos de uso desarrollados |  |
| 26 | Informe Plan de Prueba | Informe que contiene el registro de las pruebas realizadas a los casos de uso desarrollados |  |

8. Planificación semestral

Describir todas las tareas a realizar durante el semestre, considerando los hitos de entregas en cada una de las fases.

| Actividad/semana | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  | Presentación Final |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 | S 17 | S 18 |
| Tareas del plan de trabajo | Tarea 1: Diagnóstico y construcción |  | Tarea 2: Levantamiento de requerimientos Tarea 3: Diseño de arquitectura y DB |  | Tarea 4: Diseño de interfaz UX/UI |  | Tarea 5: Desarrollo base y seguridad |  | Tarea 6: Desarrollo módulo de solicitudes |  |  | Tarea 7: Integración IA | Tarea 8: Módulo de firma digital | Tarea 9: Pruebas y QA |  | Tarea 10: Cierre y documentación | Preparación de defensa: Finalización de material técnico | Exposición: Defensa del proyecto ante comité |
| Hitos de entrega | Aprobación de requerimientos y modelo de datos |  |  |  | Sistema funcional con carga de evidencias e IA integrada |  |  |  |  |  |  |  | Software validado por QA y manuales terminados |  |  |  | Entrega académica definitiva |  |

9. Otros

Detallar antecedentes adicionales que enriquezcan el presente proyecto o proporcionar evidencia adicional solicitada por el docente para respaldar el presente proyecto.

#### Respaldo de seguridad y autenticación - Certificación de seguridad JWT: Se adjunta como evidencia la arquitectura de seguridad implementada en Spring Security. El uso de JSON Web Tokens (JWT) garantiza que la información sensible de las obras y hallazgos solo sea accesible por personal autorizado, cumpliendo con estándares de integridad de datos. - Manejo de variables de entorno: Como medida de protección de infraestructura, se utilizan archivos de configuración (launch.json / .env) para separar las credenciales de base de datos y claves secretas del código fuente, siguiendo las buenas prácticas de The Twelve-Factor App. #### Respaldo legal y normativo (firma digital) - Validez de la conformidad: El proyecto incorpora un módulo de firma digital (digitalizada). Este antecedente es crítico, ya que proporciona un respaldo legal ante inspecciones o auditorías, asegurando que el cliente final (Francisco Castillo) ha validado la recepción de la solicitud o la finalización del hallazgo. #### Innovación tecnológica (Inteligencia Artificial) - Eficiencia en búsquedas: Se incluye como antecedente la integración de IA. A diferencia de los sistemas de gestión tradicionales, SGP-Pitagora permite búsquedas semánticas. Esto enriquece el proyecto al permitir que el usuario encuentre hallazgos anteriores mediante lenguaje natural, reduciendo los tiempos de respuesta operativa en la obra. #### Evidencia de infraestructura y escalabilidad - Contenerización con Docker: Se proporciona evidencia del uso de Docker para el despliegue del backend. Esto asegura que el proyecto sea portable y pueda ejecutarse en cualquier servidor (local o nube) sin conflictos de dependencias, facilitando el mantenimiento a largo plazo. - Persistencia en la nube: El uso de Supabase (PostgreSQL) como DBaaS garantiza alta disponibilidad y respaldos automáticos de la información, eliminando el riesgo de pérdida de datos por fallos de hardware local.